小参数大模型垂域微调计划

相关文档

在线文档

爱聊成本分析-租赁（相寓）

爱聊成本分析-租赁（普租）

外部链接

关于Qwen

ModelScope

上传文档

租客消息识别Prompt_v2.6.md

相关数据

暂无

计划说明，可以直接查看章节“项目计划”

任务背景

公司推进APP上LLM赋能经纪人与客户聊天的项目，流程分为两步：

- 意图识别与槽位提取：结合历史上下文，在系统提示词辅助下，通过 LLM 识别客户当前消息中的意图（72 类原子意图）与槽位信息

- 话术生成：基于前置意图与会话槽位，根据业务规则生成适用于当前聊天背景的回复话术

但在目前的场景下，两步LLM导致服务伴随响应速度慢（但请求耗时5-6秒），调用成本高（层层业务限制下，年均成本仍达到8.5万元左右）的问题。

分析任务场景：

第一步LLM请求属于判别式任务，在这个任务上比较适合做小模型的垂域微调，既能在响应速度和成本方面降低项目预算压力，又根据任务经验判断可以在实际应用上达到相对较好的效果。

对垂域任务来说，客户意图的初版定稿往往是一个复杂且极易波动的步骤，但是一旦确定可上线应用级别的初版，在一定周期内该版本提示词，在任务目标方面理应达到不产生较大波动的程度（这里的任务目标指提示词中规定的分类目标、槽位提取目标等信息，对于其他限制LLM，试图让LLM更准确、稳定的识别相关信息的提示词信息应秉承“应调尽调”的观点）

第二步属于生成式任务，生成式任务的判定边界比较模糊，没有足够强烈的标准判断话术生成的质量（这里指两条质量本就比较好的话术并不能非常清晰的判断到底哪条更好，完全依赖于评估人的主观立场，甚至与业务无关）。这种波动强烈，随时变化的任务，微调小模型并不明智，提示词配合大模型可能会更有利于项目实现。

综上当前阶段应选择第一步作为小模型微调的应用目标。

任务目标

基于历史任务经验与市场反馈，从模型微调方面首先选择Qwen3系列8B级别模型作为目标使用的小模型。预期实现收益（需与实际情况校准）：

| 目标维度 | 大模型方案现状 | LoRA 微调方案目标 | 预期收益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应速度 | 2-3 秒 | 1秒内 | 2-3x 提升 |
| Token 成本 | 系统提示词 ~12K + 输出 ~500 Token/次 | 精简提示词 ~2K + 输出 ~500 Token/次 | 成本基于部署方案下降 |
| 格式稳定性 | JSON 格式偶发失败 | vLLM 约束解码接近100%合规 | 基本无失败 |
| 意图准确率 | 依赖提示词理解，原子意图边界不稳定 | 训练数据内化规则，稳定性提升 | 持平或提升 |

任务分析

提示词任务结构

从目前（截止2026-08-21）的提示词文档 `租客消息识别Prompt_v2.6.md`（见上方相关文档） 来看：

步骤一主要涵盖以下子任务：

- 意图识别：属NLP场景下的多标签分类任务，任务目标为从72个原子意图中识别当前客户消息（含历史对话）表达的一个或多个意图

- 槽位抽取：属NLP场景下的信息抽取任务，任务目标为从从5个顶层字段+11个偏好子字段中抽取客户的租房需求

- 拒绝留资判定：属NLP场景下的二分类任务，任务目标为判断租客是否在本次消息中拒绝向经纪人提供联系方式

- 索资识别：属于NLP场景下的二分类任务，但伴随枚举任务，任务目标为判断经纪人当前轮次是否发起留资，并输出联系方式和理由

提示词任务复杂度

从4项子任务需求来看，其可能对模型微调产生的影响如下：

| 微调难点 | 具体表现 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 标签空间大 | 72 个原子意图，部分意图边界模糊（如房态 vs 库存 vs 入住时间） | 需大量覆盖各意图的训练样本 |
| 多标签输出 | 单条消息可同时命中多个意图，原子意图不得合并 | 需多意图组合的样本，不能简化为单标签 |
| 上下文依赖 | "可以""明天呢"等短句需结合历史和当前经纪人消息还原 | 训练数据须包含真实多轮对话上下文 |
| 结构化输出 | 嵌套 JSON固定字段不得缺失 | 模型须学会完整输出所有字段，包括 null 值 |
| 证据引用 | 每个意图/判定须引用输入消息ID，不得创造或跨数组引用 | 需负例样本防止幻觉 |
| 提示词极长 | 完整系统提示词约 12,000 Token | 训练序列长、显存占用高 |

提示词任务涉及问题处理方式

- 超长的系统提示词伴随的超高的显存空间占用问题

高达12000Token长度的系统提示词中涵盖了大量的任务背景限制，比如角色定义、72意图全集、意图边界规则、输入和输出示例等。直接训练，显存和时间成本高昂。

必须对提示词简化，简化版本提示词保留意图全集、输出格式、核心的边界规则，其他内容应通过训练数据内化至模型参数中

- 巨大的标签空间一定会伴随的样本分布问题

巨大的标签空间意味着编辑者考虑了方方面面的情况，其中最为显著的原因一定是希望使标签覆盖全部（或接近全部）的聊天场景，这就必然会导致实际对话中的会产生高频意图和低频意图的区分，最高者对比最低者极有可能达到百倍甚至千倍的差异。必定面临低频意图样本缺失的普遍问题。

必须在数据构建阶段就开始分析意图覆盖度，如果确实存在差距悬殊的高低频意图，应定向合成低频意图数据，训练时则采用分层采样保证均衡。

备注：训练时建议关闭Qwen3的思考模式，Instruct模型默认关闭该模式

训练（微调）执行流程

数据准备

数据来源

| 来源 | 方式方法 | 预期产出 |
| --- | --- | --- |
| 生产标注数据 | 居于公司目前的服务，过滤调用过程中日志数据包含的输入输出信息： （1）抽取‘input-output’数据对 （2）筛选高置信度数据对 （3）人工抽检3%-5% | 5000-8000条 |
| 合成数据 | 针对意图覆盖不足的标签数据，使用大模型生成数据： （1）制作高质量case种子（可以人工编造） （2）通过变换对话历史、当前轮次消息、意图组合等方式生成变体数据 （3）对低频意图定向生成样本数据 （4）对生成数据加入噪声：口语表达、错别字、emoji、短句回复 | 3000-5000条 |
| 人工标注数据 | 针对复杂边界数据由人工进行标注或创造 （1）多意图组合中的边界case （2）负例样本降低幻觉： （2.1）短消息场景负例：防止模型用历史消息凑数 （2.2）跨数组引用负例：防止模型从agent_messages中取证据 （2.3）ID不存在的负例：防止模型按自动补充不存在的ID | 500-1000条 |

注意：流程验证期间，不要搞得过于复杂，设计流程训练甚至可以不标注数据，只保证数据分布尽可能平衡即可，考虑直接使用线上数据，分析数据分布再补充数据。

数据格式

ShareGPT格式即可，user格式与生产保持一致，assistant保持输出格式，system为简化后的系统提示词

{

"messages": [

{

"role": "system",

"content": "你是租房平..."

},

{

"role": "user",

"content": "{\"conversation_history\": [...], \"current_round\": {\"agent_messages\": [...], \"tenant_messages\": [...]}}"

},

{

"role": "assistant",

"content": "{\"normalized_semantics\": \"...\", \"intents\": [...], \"slots\": {...}, \"reject_solicit\": {...}, \"agent_solicit\": {...}}"

}

]

}

数据构建

保持格式即可，后续应提供数据构建脚本

质量控制

- 应构建JSON合规性检测脚本，以保证样本格式符合要求

- 应建立意图覆盖度检测脚本，以判断样本分布是否合理

- 构建normalized_semantics 语义去重程序，防止生产数据的天然重复问题（垂域应用通病，客户消息语义重复容易导致通过训练数据在语义层面使模型“过拟合”）

- 证据ID合法性检测：防止训练样本直接误导模型胡乱输出

- 分层抽样，在训练阶段按意图类型、多意图数量分层采样，保持各层比例尽可能平衡

- 人工抽检，训练前的质量控制

模型微调

构建实例

构建实例，保存镜像，预备多次应用

从实际出发即可，一般80G左右显存够用，内存方面需要考虑权重、训练数据、checkpoint等等信息的存储，空间可能稍大

选择模型

选择有Instruct版本的相对较好（主要希望直接使用厂商的对齐训练效果），注意Instruct默认不使用思考模式

LoRA设计及超参数设计

从实际出发，比如本任务结构复杂，需要较高的秩，比如32、64，需要尝试（属于迭代的一部分内容），缩放因子取2，表示2倍的秩，是一个经验值。对于target_modules来说，一般是建议只加q_proj、v_proj，能节省显存，但是这个任务比较复杂，而且需要较为严格的json输出，要用ffn层学习格式生成，用all（参数值）直接覆盖qkvogud比较好

超参方面，训练轮次一般3轮差不多了，但是这个是小模型，可以设置为3-5轮尝试，再多可能过拟合，标准学习率区间取值一般够用，比如取1e-4。batch方面不能太多，容易显存溢出，大概设置成8即可（需要测试，粗估的话，96GB显存叠加bf16精度再加上cutoff4096应该够用，提示词简化后整体输入token长度应该到不了4096，配合梯度累计步数设置为4，实际batch大概32）

.......................................

评测

评测方指标、大模型基线、基线对比、灰度上线

项目计划

整体来看：

- 如果仅作为流程验证，项目整体耗时可以控制在1周左右（或1-2周），其中大部分时间应在数据准备、模型训练等部分，含部分冗余时间，如果不考虑模型必须达到某个程度效果才判断流程验证成功，则可以控制在1周左右

- 如果需要作为一个正式的流程，项目达到灰度上线的时间，整体耗时应当控制在2-4周，这是出于保证模型上线的可用性，在数据准备、模型训练两步有必要增加评测，同时建议模型验证和灰度上线增加人工干预的步骤，防止模型评测效果与实际应用效果出现差异

- 一般模型训练是一个小组分多人以多组的形式，按照各自的训练策略同时训练同个任务的多个模型，以增强模型可用的概率，单线训练，模型存在不达标无法上线的风险。

| 阶段 | 工作内容 | 预计耗时 | 阶段说明 | 交付物 | 验收标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、数据准备 | 生产数据提取 合成数据生成 人工标注 数据校验和意图覆盖度分析 | 6-12PD左右 主要耗时：需要从要求的数据量方面进行评估，主要是从合成数据到人工标注再到确定数据可用可能是多个轮次的标注过程 | 流程验证期间直接使用生产日志转化的数据即可，时间应可缩短至1-2天 正式启用可以通过人数协调，例如：2人标注3天，3人标注3天，4人标注3天等。 取3天是因为要确保标注认知一致：拉齐标注认知1天；正式标注数据1天，确定标注数据可用或返工1天，需要考虑实际情况 | 相关样本文件 {train,val,test}.jsonl | 样本总量 | 大于等于5000条 |
|  |  |  |  |  | 单意图数据数量 | 大于等于20条 |
|  |  |  |  |  | 样本JSON合规率 | 达到100% |
|  |  |  |  |  | 样本语义重复率 | 小于5% |
|  |  |  |  |  | 人工抽检准确率 | 大于95% |
| 2、环境搭建 | AutoDL 实例创建、模型下载、LLaMA-Factory 安装、环境验证、数据上传 | 0.5-1PD | 必要耗时，且一般为一次性耗时，后续可将环境保存为镜像并重复使用，但要防止AutoDL超时自动删除文件 | 可用的训练环境 | 1、llamafactory-cli正常使用 2、模型正常加载 3、数据集正常解析无报错 - 训练配置试运行通过 - 输出环境配置清单或镜像文件等 |  |
| 3、训练验证 | 首轮训练、验证集评测、超参调优、迭代训练 | 4-12PD 每个迭代期4PD左右，如果对指标存在较严需求，则训练可能会经历多次迭代，则训练验证预计耗时有超出时间风险 考虑训练batch等因素，可以考虑将每个迭代期放宽到5PD左右 | 流程验证期间保证训练达成一定效果即可，一般没有突破耗时的风险。 正式训练时，根据之前的经验一般预估为3个迭代轮次，每个轮次设置为4PD，第一次即达到可用状态的情况相对较少，可能在训练过程中或结束后发现某些数据问题，大多数在第二次达到可用，较少在第三次达到可用。任务目标确定可达的状况下一般不需要更多的。 任务时间存在提前结束或超出规划的可能性。 | 可用的权重文件 | 输出JSON合规率 | 大于等于99% |
|  |  |  |  |  | 意图Micro-F1 | 大于等于?（0.9） |
|  |  |  |  |  | 意图Macro-F1 | 大于等于?（0.75） |
|  |  |  |  |  | 槽位F1 | 大于等于？（0.85） |
|  |  |  |  |  | 拒绝留资 | 大于等于？（0.9） |
|  |  |  |  |  | 索资判定准确率 | 大于等于？（0.9） |
|  |  |  |  |  | P95延迟 | 小于等于？（1000ms） |
|  |  |  |  |  | 意图准确率 | 大于等于大模型基线 |
| 4、评测对比 | 测试集全面评测、与大模型基线对比、延迟/成本分析 | 0.5-1.5PD | 必要耗时，且重复耗时，每进行一次则增加一次耗时 | 评测报告 | 参考上方标准 |  |
| 5、部署联调 | 模型合并、vLLM 部署、API 联调、业务系统集成 | 1PD | 必要耗时，且重复耗时，每进行一次则增加一次耗时，但一般进行一次即可 | 可调用的推理服务 | 模型可正常加载（LoRA加载） vLLM服务正常响应 JSON Schema 约束解码生效 API与业务系统联调通过 延迟 P50 ≤ ？ms / P95 ≤ ？ms |  |
| 6、灰度上线 | 小流量灰度 (20%、50%、100%) → 线上监控 → 逐步放量 → 全量替换 | 3-7天的观测时间 | 建议耗时，保证一个周期的灰度 流程验证期间不需要规划 | 验证通过，等待切全的推理服务 | 灰度期间意图准确率 ≥ ？（0.9） JSON解析失败率 < ？（0.1%） 无 P0/P1 级故障 业务侧反馈无显著负面 |  |