## Slide 1
AI 留资窗口识别项目立项
基于用户画像、行为轨迹、房源上下文和 IM 对话的 Agent Workflow
当前状态
App-服务端-LLM 链路已跑通，已能成功提示留资窗口
立项目标
将经纪人经验判断升级为实时、可解释、可沉淀的智能决策
未来规划
成功留资知识库、智能回复 API、留资卡片与物料推荐
立项评审版

## Slide 2
为什么需要立项：IM 留资是关键转化节点
留资不是一个简单话术问题，而是找房服务链路从线上兴趣进入线下服务的关键动作
业务链路
C端浏览房源 → IM咨询 → 经纪人沟通 → 用户留手机号 → 电话/约看/成交
核心矛盾
用户意向、信任和问题处理状态不断变化，经纪人需要判断何时开口最自然
当前问题
时机不稳定、机会易错过、上下文利用不足、话术质量不均
问题
具体表现
影响
过早索要
问题未回答、信任未建立就要手机号
用户沉默或拒绝
窗口错过
用户已询问看房但未被及时承接
高意向线索流失
信息分散
画像、轨迹、房源、对话散落多系统
经纪人判断负担高
AI留资窗口识别项目立项 · 2

## Slide 3
完整逻辑链：从业务问题推导项目价值
价值来自把经验型留资判断转化为可计算、可解释、可优化的 Agent Workflow
业务增长依赖 IM 留资
手机号是电话沟通、约看和成交的入口
1
留资依赖合适窗口期
过早打扰，过晚错过
2
窗口期依赖多源上下文
画像 + 行为 + 房源 + 对话
3
上下文需要 Agent 记忆
持续累计并实时分析
4
判断要转成可执行动作
提示经纪人怎么说、何时说
5
反馈沉淀形成资产
知识库、策略、模型持续优化
6
价值结论
将“凭经验判断要电话时机”升级为“基于多源上下文的实时智能决策”，提升留资转化并降低用户打扰。
AI留资窗口识别项目立项 · 3

## Slide 4
项目价值：对用户、经纪人、平台形成共同增益
不是只做一个 AI 回复功能，而是建设 IM 转化链路中的智能决策能力
用户价值
减少生硬索要手机号；在约看、确认、推荐等自然场景中被承接
衡量：拒绝率、沉默率、投诉率
经纪人价值
实时获得阶段、留资分、风险点和建议策略，降低经验门槛
衡量：采纳率、响应效率、留资成功率
平台价值
沉淀可复用的留资判断能力和数据资产
衡量：IM留资率、提示后留资率、带看转化
运营/算法价值
可观察不同场景的转化规律，支持知识库和策略迭代
衡量：策略命中率、标注效率、模型迭代周期
AI留资窗口识别项目立项 · 4

## Slide 5
当前建设现状：第一阶段链路已验证
已通过 App-服务端-LLM 完成留资窗口识别，并具备实时监控能力
1. 数据上传
用户行为、画像、房源上下文、用户/经纪人消息累计上传
2. Agent 记忆
按 conversation_id 维护会话上下文
3. LLM 分析
识别阶段、留资分、置信度、风险标记
4. B端提示
SSE 推送窗口期结果，支持 H5 监控
已具备能力
说明
累计上下文
同一会话下持续合并画像、轨迹、房源和消息
窗口识别
已能成功提示留资窗口，并输出原因和建议策略
实时推送
B端通过流式订阅获取最新 analysis 事件
可视化监控
可查看画像、聊天记录、留资分和当前状态
AI留资窗口识别项目立项 · 5

## Slide 6
工作流设计：增量上传 + Agent 记忆 + 流式推送
每次会话上下文变化都会触发重新分析，并推送给正在订阅的 B 端
C端/IM
画像、行为、消息
Agent记忆
合并上下文
LLM分析
阶段/意图/风险
规则兜底
留资分/风控/版本
B端
提示卡/轻提示/风险提醒
前后端时序
关键说明
B端先订阅
进入聊天页后建立 /agent/window/stream?conversation_id=xxx
C端/IM持续上传
每个行为或消息通过 /agent/conversation/update 增量写入
Agent实时分析
合并上下文后调用 LLM，再做规则兜底和风险拦截
主动推送
分析完成后通过 SSE 向 B端推送 analysis 事件
AI留资窗口识别项目立项 · 6

## Slide 7
本期建设范围：把窗口识别闭环做稳
一期重点是让判断稳定、可解释、可观测、可接入
Agent上下文记忆
累计用户画像、浏览轨迹、房源上下文和对话历史
留资窗口识别
识别用户阶段、计算留资分、输出是否提示经纪人
B端实时接收
通过流式传输获取最新窗口期判断
可视化监控
按会话查看状态、画像、聊天记录和分析结果
基础风控
拒绝、费用顾虑未处理、流失风险场景不触发强提示
AI留资窗口识别项目立项 · 7

## Slide 8
未来规划：从“识别窗口”升级为“推荐话术和动作”
下一阶段重点是知识库、智能回复 API、卡片与物料动作推荐
成功留资对话知识库
沉淀成功留资前 3-5 轮对话、触发信号、成功话术、成功原因和禁忌表达。
价值：让 AI 回复更接近优秀经纪人的真实成功表达。
智能回复 API 接入
Agent 负责判断窗口期、提供策略和上下文；公司职能部门 API 负责生成最终话术。
价值：复用公司已有规范能力，降低重复建设。
卡片/物料动作推荐
让 AI 判断何时推荐留资卡片、约看卡片、房源报告、户型报告、相似房源。
价值：从“说什么”升级为“做什么”。
AI留资窗口识别项目立项 · 8

## Slide 9
里程碑：分阶段交付、持续数据闭环
先完成窗口识别闭环，再扩展知识库和动作推荐
阶段一
留资窗口识别闭环
上下文累计、LLM判断、B端订阅、H5监控
阶段二
知识库增强
成功留资对话标注、向量检索、范例召回
阶段三
工具/物料推荐
留资卡片、约看卡片、房源/户型报告推荐
阶段四
数据闭环优化
采纳/修改/忽略/留资回流，优化策略和模型
AI留资窗口识别项目立项 · 9

## Slide 10
结论：立项价值明确，具备继续产品化基础
当前链路已验证，下一步应围绕效果提升和动作扩展继续建设
立项判断
本项目将 IM 留资这一高度依赖经纪人经验的关键转化动作，升级为基于多源上下文的 Agent Workflow，具备明确业务价值和可持续优化空间。
短期：稳定识别留资窗口，帮助经纪人把握合适时机。
中期：接入成功案例知识库和智能回复 API，提升回复质量和规范性。
长期：结合留资卡片、房源报告、户型报告等物料，实现“话术 + 工具”的智能推荐。
最终：形成可沉淀、可评估、可持续优化的 IM 转化能力。
建议进入小范围试点，围绕 IM 留资率、提示采纳率、用户拒绝率和提示后留资率进行评估。
AI留资窗口识别项目立项 · 10